渲染清晰度与战斗性能优化

移动端竖屏 1080×1920 目标｜UI 原生像素栅格化｜72 单位性能基准

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | IMPLEMENTATION_CONTRACT｜MATERIAL |
| 请求编号 | REQ-20260814-RENDER-CLARITY-BATTLE-PERF |
| 功能编号 | F-ZC-001 |
| 版本 / 日期 | v1.1 / 2026-08-22 |
| 负责人 | 制作人：用户｜工程负责人：codex-primary |
| 目标平台 | Android 竖屏；Windows 开发验证 |
| 正式目标 | 1080×1920；540×960 作为低分辨率兼容验证 |
| 体验记忆点 | 同一布局下，标题和资源数字清晰，满单位战斗仍保持连贯响应 |
| 当前门禁 | PROTOTYPE_READABLE → RUNTIME_SLICE_APPROVED（完成运行时证据后） |

制作人决策：不改变页面信息、布局、按钮位置、点击区域、状态含义和战斗镜头构图；只提高有效渲染清晰度并降低战斗每帧开销。

目录

1. 术语缩写与修订标记

2. 设计目的

3. 功能概述

4. 系统框架

5. UE 总流程与页面覆盖

6. 参考与基线

7. 配置与数据源调整

8. 系统逻辑

9. UI 界面及状态

10. 相关需求

11. 关联拓展

12. 验收与 QA

1. 术语缩写与修订标记

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 逻辑分辨率 | 现有 720×1280 设计坐标；用于布局和点击命中，不等同于实际屏幕像素。 |
| 原生像素栅格化 | 先把逻辑文字矩形映射到实际视口，再按实际像素字号生成字形，避免缩放小字形贴图。 |
| p95 | 采样值从小到大排列后第 95 百分位；用于反映偶发慢帧。 |
| 单位索引缓存 | 每次模拟更新构建一次 unit_id → 数组下标映射，并在使用前验证。 |

| 版本 | 日期 | 变更 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-08-22 | 补充战斗信息去重、动物与防御塔持续锁敌合同 | 制作人已提出实施 |
| v1.0 | 2026-08-14 | 建立清晰度、分辨率与战斗性能实施合同 | 已完成本地实施 |

2. 设计目的

2.1 主要目标

标题、资源数字、按钮文字、底部导航文字在 540×960 与 1080×1920 实际视口上均按原生像素字号绘制，显著减少模糊边缘。

UI 细线与边框使用 2D 像素对齐，保持现有视觉层级和触摸命中范围。

72 单位锁定目标场景下，减少平方级重复查询与单位循环内部的重复建筑索引重建，降低模拟慢帧。

战斗动物信息只保留一处动物名且不显示品质文字；动物和防御塔仅在目标死亡、失效或离开射程后重新选敌。

2.2 次要目标

建立可重复的双分辨率截图和固定单位数基准，后续每次改 UI 或战斗规则都能复测。

在不增加 2K/4K 固定离屏渲染开销的前提下，提高有效清晰度。

2.3 非目标

不重做 UI 美术、不移动控件、不修改文字内容、不更换玩法流程、不调整战斗数值和单位上限。

本版本不以 Windows 基准替代 Android 真机验收；没有代表性手机证据时，不宣称移动端绝对无卡顿。

3. 功能概述

游戏仍以 720×1280 逻辑坐标计算页面布局和点击区域。

每次绘制时把文字矩形映射到当前实际视口，按 scale 后的整数像素字号生成字形，并在绘制后恢复原变换。

项目维持 1080×1920 竖屏目标；540×960 屏幕直接生成匹配该屏幕的字形，不先生成 720 基准字形再缩小。

战斗每个模拟更新先生成单位 ID 索引和建筑目标索引，后续单位复用；锁定目标查询优先 O(1) 命中。

动物和防御塔首次选中目标后保存稳定锁定；距离/技能偏好只用于获取新目标，不能抢走仍然有效的当前目标。

自动化同时输出双分辨率截图、清晰度结构断言以及 72 单位 median/p95 基准。

4. 系统框架

| 层 | 输入 | 处理 | 输出 / 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逻辑布局 | 720×1280 页面坐标 | 沿用 MainPageLayout 与现有 Rect2 | 页面结构、点击区域完全不变 |
| 视口映射 | 实际 viewport_size | scale=min(W/720,H/1280)，offset 居中 | 支持 9:16 与更长屏幕留白背景 |
| 文字渲染 | 逻辑 rect、字号、当前 draw transform | 映射到屏幕像素，字号取 max(1, round(size×scale)) | 清晰字形；绘制后恢复世界/页面变换 |
| UI 几何 | 现有 draw_rect / draw_line | 启用 2D transform/vertex pixel snap | 细边框减少半像素抖动 |
| 战斗索引 | units、tiles | 每模拟更新构建一次索引 | 锁定目标查询 O(1)，建筑键只重建一次 |
| 持续锁敌 | 稳定单位 ID / 建筑地块键 | 先验证当前锁定；仅失效时扫描并重选 | 近目标或高偏好目标不得抢走有效锁定 |
| QA | 固定场景与同一 Godot 4.6.2 | 双截图 + 72 单位计时 | 可复现输出，不用肉眼主观替代数据 |

5. UE 总流程与页面覆盖

本任务不新增页面、弹窗、入口、分支或交互状态，现有 UE 总流程保持不变，因此不创建新的 Penpot 流程节点。运行路径仍为：大厅 → 单人/多人战斗 → 战斗 HUD → 暂停/结算 → 返回大厅。

5.1 页面 UE 图与总流程节点覆盖表

| 页面 / 状态 | 变化 | 必须保持 |
| --- | --- | --- |
| 大厅 | 文字与边框清晰度 | 资源条、模式按钮、底部导航位置与点击区 |
| 战斗 HUD | 文字与图形清晰度；模拟性能 | 镜头、棋盘、资源条、暂停键、选中面板 |
| 房间 / 账号输入 | 继承原生像素字号与像素对齐 | LineEdit 触摸聚焦、软键盘和提交行为 |
| 暂停 / 结算 | 继承原生像素字号 | 按钮含义、顺序、返回逻辑 |

6. 参考与基线

| 来源 | 证据 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 制作人截图 | 540×960 PNG；SHA-256 E55A66D5…1E81F0F4 | 识别标题、资源值、按钮和导航文字发糊 |
| project.godot | viewport 1080×1920；canvas_items；expand；portrait | 确认声明分辨率已经高于实际截图 |
| scripts/app/main.gd | DESIGN_SIZE 720×1280；统一 CanvasItem scale | 确认小字号字形随画布缩放的根因 |
| 固定 72 单位基准 | 同一 Godot 4.6.2、同一脚本、同一迭代数 | 比较优化前后 median/p95 |

7. 配置与数据源调整

| 来源 | 字段 / 常量 | 值 / 规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| project.godot | display/window/size/viewport_width | 1080 | 正式竖屏目标宽度，保持 |
| project.godot | display/window/size/viewport_height | 1920 | 正式竖屏目标高度，保持 |
| project.godot | rendering/2d/snap/snap_2d_transforms_to_pixel | true | 对齐 2D 变换 |
| project.godot | rendering/2d/snap/snap_2d_vertices_to_pixel | true | 对齐 2D 顶点 |
| main.gd | DESIGN_SIZE | 720×1280 | 保持布局和输入兼容 |
| main.gd | native_font_size | max(1, round(logical_size×effective_scale)) | 按实际像素生成字形 |

本任务不调整 config/tables/*.csv，不触发 CSV 导出。

8. 系统逻辑

8.1 原生像素文字

所有公共文字辅助函数先用逻辑字号执行截断与排版，保证原有文本宽度和布局不变。

根据当前设计/世界绘制变换，把逻辑矩形映射成屏幕矩形；字号按当前均匀缩放取整。

临时切换为单位屏幕变换绘制字形，完成后恢复页面或棋盘世界变换，保证地块费用等世界文字位置正确。

LineEdit 等引擎原生 Control 延续现有按 canvas_scale 设置字号的路径，不重复缩放。

8.2 战斗查询缓存

每次 _update_units 开始时重建 unit_id → index；命中时校验数组范围和 ID，一旦不一致立即线性回退并修复缓存。

死亡单位在本帧末尾压缩后再次重建缓存；本帧追加单位不会破坏已有下标，首次查询可安全回退。

combat_building_keys 在每次单位更新开始时生成一次；_ensure_unit_navigation_target 不再为每个无目标单位重复生成。

8.3 动物与防御塔持续锁敌

动物以 attack_target_unit_id 或 attack_target_key 保存当前攻击目标。只要目标存活、敌对且距离不大于动物当前射程，后续更新直接复用，不执行候选扫描。

防御塔以自身地块为缓存键，以稳定单位 ID 或建筑地块键保存当前目标。每次攻击先验证缓存；有效时直接攻击，避免重复遍历全体单位和建筑。

目标死亡/摧毁、阵营关系失效或距离大于当前射程时，锁定立即失效；本次更新按原有距离和技能偏好获取新目标。

有效锁定期间，即使另一目标更近、血量更低或更符合技能偏好也不得切换；范围外动物继续不作为推进追逐目标。

8.4 状态与边界矩阵

| 状态 | 预期行为 | 失败保护 |
| --- | --- | --- |
| 540×960 | scale=0.75；字号按实际像素取整 | 最小字号 ≥1；布局仍居中 |
| 1080×1920 | scale=1.5；字形以 1.5 倍实际字号生成 | 不修改逻辑 Rect2 |
| 更长竖屏 | 统一 scale，剩余区域用全屏背景填充 | canvas_offset 居中 |
| 单位新增 | 缓存未含新 ID 时线性回退并写回 | 禁止返回错误下标 |
| 单位死亡压缩 | 压缩后立即重建缓存 | 选中单位失效检查继续执行 |
| 锁定目标仍在射程 | 继续攻击同一目标 | 不扫描、不因新候选变近而切换 |
| 锁定目标离开射程 | 清除锁定并重选范围内目标 | 无候选则继续原推进逻辑 |
| 防御塔目标死亡 | 下次攻击重新选敌 | 稳定 ID 防止数组压缩误伤其它单位 |
| 无建筑目标 | 建筑键为空，单位保持安全状态 | 不重复全图扫描 |

9. UI 界面及状态

9.1 页面清单

大厅、编组、抽卡、房间、战斗、账号中心、暂停、结算全部继承同一文字渲染辅助函数。没有新页面。

9.2 页面元素规范

标题和主 CTA：保持字号、颜色、矩形和对齐方式；只改变字形生成分辨率。

资源条和底部导航：保持图标、数值槽、边框宽度与触摸区域；启用像素对齐。

战斗棋盘与单位：保持镜头 1.30、动物 35% 集成缩放和血条位置；本任务不改变单位视觉大小。

战斗动物信息：右侧摘要仅显示一次动物名和等级，不显示品质文字；左侧缩略卡保留卡面与品质配色，但不再重复绘制名字。

文字截断：继续使用现有省略号规则；屏幕字号取整不能导致逻辑宽度重新排版。

10. 相关需求

美术资源需求

无新美术资源。现有 PNG 不做 AI 重绘或重采样覆盖；清晰度来自运行时渲染链路。

音乐音效需求

无。

功能打点需求

| 事件 / 指标 | 字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 开发基准输出 | viewport、unit_count、warmup、samples、median_us、p95_us | 回归比较；仅测试日志，不进入玩家日志 |
| 截图证据 | viewport、scale、native_font_size、path | 验证双分辨率渲染 |

11. 关联拓展

后续可在代表性 Android 低端、中端设备上记录 GPU/CPU Profiler 和帧时间，再决定是否引入更强的空间分区；本版本不提前复杂化。

若未来更换为可分发 CJK 字体资源，应单独完成字体授权、字形覆盖、包体积和 Android 真机检查。

如果页面布局或视觉语言发生变化，必须另走 editable Penpot 页面与视觉质量合同；本任务不提供该授权。

12. 验收与 QA

12.1 交付验收

| ID | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | 项目分辨率 | 1080×1920、portrait、canvas_items/expand 保持；2D pixel snap 开启 |
| RC-02 | 540×960 清晰度 | 截图存在；标题、资源数字、按钮、导航使用实际像素字号 |
| RC-03 | 1080×1920 清晰度 | 截图存在；逻辑布局与 540×960 一致；字形按 1.5 倍字号生成 |
| RC-04 | 变换恢复 | 世界地块费用文字与页面文字位置正确，无漂移或缩放串扰 |
| BP-01 | 72 单位性能 | 同机同脚本 optimized p95 < 4.0 ms，且不劣于 baseline |
| BP-02 | 战斗规则回归 | 经典战斗、单位检查、动物技能、多人目标相关测试无新增失败 |
| BP-03 | 动物持续锁敌 | 近目标不能抢锁；当前目标死亡或离开射程后才切换 |
| BP-04 | 防御塔持续锁敌 | 有效锁定直接复用；死亡或离开射程后按原规则重选 |
| UI-01 | 战斗动物信息 | 运行时截图中动物名只出现一次，摘要无品质文字 |
| QA-01 | 代码质量 | GDScript 缩进检查、项目解析、staged-tree 验证通过 |
| QA-02 | 移动端边界 | 无真机证据时状态明确为 Android device acceptance pending |

12.2 待确认与评审记录

| 事项 | 当前状态 | 责任 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 制作人视觉确认 | 待运行时战斗信息截图 | 制作人检查名字去重、品质文字移除与信息可读性 |
| Android 真机流畅度 | Pending | 新包在代表性手机上记录帧时间后关闭 |
| Penpot 页面更新 | N/A | 本任务锁定 UE，不改页面结构 |